## Slide 1: KANBAN
Effizienter arbeiten durch Begrenzung des „Work in Progress“

## Slide 2: „Mehr Erfolg durch mehr Anstrengung“
Die meisten Organisationen glauben, dass es sie effizienter macht, wenn sie an mehreren Aufgaben oder Projekten gleichzeitig arbeiten.
Das erhöht doch die Auslastung, wenn eine Aufgabe mal stockt.
Oder?
Die auslösende Erkenntnis von Kanban war:
„Das stimmt überhaupt nicht.“

## Slide 3: Am Beispiel eines McDonald Drive-in
Der Drive-In hat drei Schalter:
  Bestellen 20 Sekunden
  Bezahlen 30 Sekunden
  In Empfang nehmen 40 Sekunden
Was passiert, wenn man nur ein Auto jeweils durchfahren lässt? Dann 2 Autos, dann 3 usw.?

## Slide 4: WiP = 1
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
0 Sek.

## Slide 5: WiP = 1
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
20 Sek.

## Slide 6: WiP = 1
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
50 Sek.

## Slide 7: WiP = 1: DLZ = 90 Sek., Durchsatz = 0,67/Min.
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
90 Sek.

## Slide 8: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
0 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 9: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
10 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 10: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
20 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 11: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
40 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 12: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
70 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 13: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
80 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 14: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
100 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 15: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
120 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 16: WiP = 5
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
160 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 17: WiP = 5: DLZ = 200 Sek., Durchsatz = 1,5/Min.
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
200 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 18: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
0 Sek.

## Slide 19: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
0 Sek.

## Slide 20: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
40 Sek.

## Slide 21: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
50 Sek.

## Slide 22: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
80 Sek.

## Slide 23: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
70 Sek.

## Slide 24: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
90 Sek.

## Slide 25: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
110 Sek.

## Slide 26: WiP = 2
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
130 Sek.

## Slide 27: WiP = 2, DLZ=110, Durchsatz = 1,09/Min.
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
110 Sek.

## Slide 28: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
0 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 29: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
20 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 30: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
30 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 31: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
40 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 32: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
70 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 33: WiP = 3
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
80 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 34: WiP = 3, DLZ=120, Durchsatz = 1,00/Min.
Bestellen
20 Sek.
Bezahlen
30 Sek.
In Empfang nehmen 40 Sek.
120 Sek.
Notes: Situation: ein Auto ist gerade an Schalter 3 gefahren. Das Auto dahinter an Schalter 2. Rotes Auto fährt ein.

## Slide 35: Zusammenhang zwischen WiP, Durchlaufzeit und Durchsatz
Bei einem WiP=2 erreicht der Durchsatz ein Maximum. Ab da steigt er auch bei höherem WiP nicht mehr.
Aber die Durchlaufzeit erhöht sich.
WIP | Durchlaufzeit | Durchsatz pro Minute
1 | 90 | 0,67
2 | 110 | 1,50
3 | 120 | 1,50
4 | 160 | 1,50
5 | 200 | 1,50

## Slide 36: Fragen
Was würde mit dem System passieren, wenn überhaupt kein WiP festgelegt würde?
        (Vorausgesetzt, es gibt beliebig viele Kunden, die auf Einlass warten.)
Woran erkenne ich auf einen Blick, dass der Durchsatz im System 1,5 beträgt?
Die Station „In Empfang nehmen“ ist ständig ausgelastet. Wie ist es mit den beiden anderen Stationen?
Was wäre beim vorhandenen System die optimale WiP-Festlegung?
Wie kann ich das System so ändern, dass der Durchfluss der Kunden optimal ist?

## Slide 37: Kanban bedeutet, Limits zu setzen: Pro Spalte nicht mehr Jobs als Kapazitäten !
(Warten vor dem Tor)
Bestellen (2)
Bezahlen
(3)
In Empfang nehmen
(4)
(Ausfahrt)
Arbeitsfluss